ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за январь – сентябрь 2018 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_,бюджет Одинцовского муниципального района, бюджет Московской области

(бюджет сельского поселения Ершовское, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2018 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.)  | Степень и результаты выполнения мероприятияв соответствии с перечнем стандартных процедур  |  Причины невыполнения/несвое-временного выполнения/ текущая стадия выполнения  |
|  1  |  2  |  3  |  |  4  |  5  |
| **Задача 1**  **«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»** | **1 299,0** | **734,15** | **734,15** |  |  |
| Мероприятие 1«Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории сельского поселения Ершовское, переданных из федеральной собственности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства » | 1 299,0 | 734,15 | 734,15 | Субсидия на компенсацию выпадающих доходов по МЛ на ЖКУ | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 2** **«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ»** | **98 253,0** | **2 465,19** | **2 465,19** |  |  |
| Мероприятие 1 «Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения» | 650,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2. «Содержание и ремонт водоразборных колонок общего пользования» | 1 948,0 | 1 287,86 | 1 287,86 | Заключены муниципальные контракты на обеспечение водой водоразборных колонок общего пользования | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3.«Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них» | 2 151,0 | 1 177,33 | 1 177,33 | Заключен муниципальный контракт по техническому обслуживанию газопровода | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 4.«Содержание и ремонт колодцев» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.«Техническое обслуживание, капитальный ремонт, устройство водопроводов и сооружений на них» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 6.« Приобретение, монтаж и наладочные работы объектов инженерной инфраструктуры» | 93 504,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 3** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **422,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Организация учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях» | 324,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Размещение в средствах массовой информации или сети Интернет сведений о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3 «Организация учета энергетический ресурсов на объектах, находящихся в муниципальной собственности» | 98,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 4** **«Увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ на территории Московской области»** | **11 799,50** | **7 653,93** | **7 653,93** |  |  |
| Мероприятие 1«Организация деятельности МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское» по выполнению работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | 7 887,50 | 6 842,98 | 6 842,98 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2«Благоустройство мест захоронений» | 3 247,0 | 178,0 | 178,0 | Заключены договоры на изготовление и установку табличек со схематическими планами кладбищ | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3«Проведение инвентаризации мест захоронений» | 665,0 | 632,96 | 632,96 | Заключены муниципальные контракты на проведение инвентаризации мест захоронений | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 5****«Регулирование численности безнадзорных животных»** | **814,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Отлов безнадзорных животных» | 814,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **112 587,50** | **10 853,27** | **10 853,27** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

За январь – сентябрь 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы  | Едини-ца изме-рения | Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муници-пальнойпрограммы | Планируе-мое значение задачи/показателя на 2018г. | Достигну-тое значение задачи/показателя за 2018г. | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению |
| Бюджет сельского поселения Ершовс-кое | Бюджет Одинцовс-кого муниц.района | Бюджет Московс-кой области | Бюджет сельского поселения Ершовс-кое | Бюджет Одинцовс-кого муниц.района | Бюджет Московс-кой области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1** **«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»** | **1 299,0** | **0,0** | **0,0** | **734,15** | **0,0** | **0,0** | Количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков | единица | ранее не устанавли-валось | 1 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество граждан, получивших льготы на содержание и ремонт муниципального жилого фонда | единица | 145 | 138 | 151 |  |
| Количество граждан, получивших льготы по уплате коммунальных услуг | единица | 22 | 20 | 22 |  |
| 2. | **Задача 2** **Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ** | **67 399,0** | **30 854,0** | **0,0** | **2 444,19** | **21,0** | **0,0** | Обеспечение выполнения мероприятий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения топливом | процент  | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | процент | 100 | 100 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 3. | **Задача 3** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **422,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | процент | 100 | 100 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 4. | **Задача 4** **«Увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ на территории Московской области»** | **11 153,5** | **646,0** | **0,0** | **7 020,97** | **632,96** | **0,0** | Обеспечение 100% содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Проведение инвентаризации мест захоронений | единица | 5 | 6 | 3 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 5. | **Задача 5****« Регулирование численности безнадзорных животных»** | **814,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество отловленных безнадзорных животных | единица | 210 | 250 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года  |
|  | **ИТОГО** | **81 087,5** | **31 500,0** | **0,0** | **10 199,31** | **653,96** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк