ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

За январь- сентябрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы  | Едини-ца изме-рения | Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муници-пальнойпрограммы) | Планиру-емое значение задачи/показателя на 2016 | Достигну-тое значение задачи/показателя за 2016 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению |
| Бюджет сельского поселения Ершовс-кое | Бюджет Одинцовского муниц.района | Бюджет Московс-кой области | Бюджет сельского поселения Ершовс-кое | Бюджет Одинцовского муниц.района | Бюджет Московс-кой области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Организация благоустройства территории»** | **55 016,0** | **0,0** | **812,81** | **54801,95** | **0,0** | **812,8** | Количество отловленных безнадзорных животных | единица | 255 | 265 | 145 |  |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент | ранее не устанавливалось | 20 | 20 |  |
| Установка детских площадок  | единица | 5 | 5 | 5 |  |
| 2. | **Задача 2 «Содержание памятников воинской славы»** | **103,0** | **0,0** | **0,0** | **102,99** | **0,0** | **0,0** | Доля памятников воинской славы, на которых обеспечена чистота и порядок  | процент  | 100 | - | - |  |
| 3. | **Задача 3 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Ершовское»** | **1 230,0** | **0,0** | **0,0** | **1 144,98** | **0,0** | **0,0** | Количество предприятий ЖКХ, получающих субсидию из бюджета поселения в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | единица | 3 | 2 | 2 |  |
| Количество граждан, получивших льготы на содержание и ремонт муниципального жилого фонда | единица | 206 | 160 | 156 |  |
| Количество граждан, получивших льготы по уплате коммунальных услуг | единица | 38 | 26 | 22 |  |
| 4. | **Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **713,0** | **0,0** | **0,0** | **713,0** | **0,0** | **0,0** | Замена светильников на энергосберегающие | единица | 0 | 23 | 23 |  |
| 5. | **Задача 5****«Содержание мест захоронений»** | **199,0** | **646,0** | **0,0** | **198,15** | **93,68** | **0,0** | Доля кладбищ, на которых обеспечена чистота и порядок | процент  | 100 | 100 | 100 |  |
| Проведение инвентаризации мест захоронений | единица | 7 | - | - |  |
| Площадь кладбищ, на которых проведена акарицидная обработка | гектар | ранее не устанавли-валось | 18,7 | 18,7 |  |
| 6. | **Задача 6****«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество вывезенного мусора | куб.метр | 50300 | - | - |  |
| 7. | **Задача 7****«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»** | **2 203,0** | **158,0** | **0,0** | **2 151,67** | **158,0** | **0,0** | Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт | процент  | 100 | 100 | 100 |  |
| Количество домов, на которое предоставлены субсидии управляющим компаниям на капитальный ремонт | единица | 6 | 1 | 1 |  |
| 8. | **Задача 8.****«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ»** | **4962,0** | **21,0** | **0,0** | **4 659,74** | **21,0** | **0,0** | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | процент | 90 | 96 | 96 |  |
| Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | процент | ранее не устанавли-валось | 100 | 100 |  |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процент | 99 | 100 | 100 |  |
| 9. | **Задача 9. «Развитие и содержание муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское»** | **58 987,0** | **0,0** | **0,0** | **58 986,65** | **0,0** | **0,0** | Площадь мест общего пользования, подлежащей комплексному благоустройству | кв.метр | ранее не устанавли-валось | 464283,7 | 464283,7 |  |
| Количество вывезенного мусора | куб.метр | ранее не устанавли-валось | 42360 | 39420,2 |  |
| Количество детских площадок, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | ранее не устанавли-валось | 20 | 20 |  |
| Количество спортивных площадок, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | ранее не устанавли-валось | 6 | 6 |  |
| Количество памятников воинской славы, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | ранее не устанавли-валось | 20 | 20 |  |
| Количество кладбищ, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | ранее не устанавли-валось | 11 | 11 |  |
| Количество колодцев соответствующих нормативным требованиям  | единица | 40 | 111 | 121 |  |
|  | **ИТОГО** | **123413,0** | **825,0** | **812,81** | **122 759,13** | **272,68** | **812,8** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Е.Ю. Нестерюк

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_

(бюджет сельского поселения Ершовское, другие источники)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансиро-ванияна 2016 год (тыс. руб.)  | Фактическое финансиро-вание(тыс. руб.)  | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур  |  Причины невыполнения/несвоевре-менного выполнения/ текущая стадия выполнения  |
|  1  |  2  |  |  4  |  5  |
| **Задача 1**  **«Организация благоустройства территории»** | **55 016,0** | **54801,95** |  |  |
| Мероприятие 1«Оплата электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт объектов линий уличного освещения» | 11076,0 | 10970,15 | Заключены муниципальные контракты:1)на электроэнергию;2)на содержание и обслуживание линий уличного освещения;3)на капитальный ремонт линий уличного освещения;4)на устройство линий уличного освещения. |  |
| Мероприятие 2 «Содержание и ремонт водоразборных колонок общего пользования» | 1710,0 | 1709,61 | Заключены муниципальные контракты на обеспечение водой водоразборных колонок общего пользования |  |
| Мероприятие 3«Окашивание территории, вырубка сухих и аварийных деревьев, побелка деревьев, покраска ограждений, опор и бордюров, уборка и озеленение территории, благоустройство общественных мест, дворовых территорий, объектов муниципальной собственности» | 30261,0 | 30156,7 | Заключены муниципальные контракты на:1)демонтаж гирлянд;2)приобретение атрибутики для проведения субботника;3) на выполнение работ по благоустройству спортивной зоны (устройство освещения, дренажа, парковочного пространства, пешеходной дорожки) ; 4)на устройство ограждения вокруг станции очистки сточных вод;5) на приобретение скамей, урн;6) на приобретение флагов, баннеров, световых шаров;7) на ремонт подпорной стенки возле административного здания;8) на приобретение многолетних растений. |  |
| Мероприятие 4«Содержание и ремонт детских площадок, устройство детских площадок, приобретение необходимого оборудования» | 6998,0 | 6996,23 | Заключены муниципальные контракты:1)на приобретение МАФ для детских площадок; 2) на устройство резинового покрытия и устройство ограждения детских площадок.  |  |
| Мероприятие 5 «Регулирование численности безнадзорных животных» | 394,0 | 393,5 | Заключены муниципальные контракты на отлов безнадзорных животных. |  |
| Мероприятие 6 «Ремонт существующих колодцев» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7 «Создание универсальной безбарьерной среды» | 500,0 | 499,22 | Заключены муниципальные контракты:1) на приобретение скамеек парковых, урн;2) на поставку стендов.  |  |
| Мероприятие 8 «Приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Ершовское» | 4077,0 | 4076,54 | Заключен муниципальный контракт по результатам совместных торгов на приобретение техники для нужд благоустройства- мини-погрузчик. Заключены муниципальные контракты на приобретение а/м УАЗ, а/м ГАЗ |  |
| **Задача 2 «Содержание памятников воинской славы»** | **103,0** | **102,99** |  |  |
| Мероприятие 1 «Выполнение комплекса работ по содержанию памятников воинской славы» | 103,0 | 102,99 | Заключен муниципальный контракт на монтаж деталей ограждения мемориала. |  |
| **Задача 3 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Ершовское»** | **1 230,0** | **1 144,98** |  |  |
| Мероприятие 1«Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением муниципальных льгот ЖКУ гражданам» | 1130,0 | 1046,26 | Заключены соглашения о предоставлении субсидий ОАО «РЭП Каринское» и ОАО «РЭП Ершово» |  |
| Мероприятие 2 «Предоставление субсидий на выпадающие доходы, связанные с превышением тарифов на ресурсы максимально допустимым тарифам в кв.плате» | 63,0 | 62,57 |  |  |
| Мероприятие 3 «Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ на капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения и ГВС, трубопровода ХВС» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4 «Компенсация выпадающих доходов управляющих компаний на содержание и ремонт, оплату ЖКУ в связи с отсутствием нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 37,0 | 36,15 | Заключены договоры на содержание муниципального жилья в целях компенсации выпадающих доходов управляющих компаний на содержание и ремонт, оплату ЖКУ в связи с отсутствием нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |  |
| Мероприятие 5 «Ремонт муниципальных квартир» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **713,0** | **713,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Предоставление субсидии юридическим лицам на установку общедомовых приборов учета горячей воды и отопления в многоквартирных домах» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2«Размещение в средствах массовой информации или сети Интернет сведений о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3«Модернизация линий уличного освещения» | 713,0 | 713,0 | Заключен муниципальный контракт на модернизацию линий уличного освещения. |  |
| **Задача 5****«Содержание мест захоронений»** | **199,0** | **198,15** |  |  |
| Мероприятие 1«Выполнение комплекса работ по содержанию 11 кладбищ» | 199,0 | 198,15 | Заключены муниципальные контракты на приобретение песка для кладбищ. |  |
| Мероприятие 2 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 6****«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Организация и проведение собраний с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по вопросу соблюдения законодательства РФ по вопросам улучшения экологической обстановки и наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | Проведены сходы граждан. |  |
| **Задача 7****«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»** | **2203,0** | **2 151,67** |  |  |
| Мероприятие 1 «Предоставление субсидии юридическим лицам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | 825,0 | 824,28 | Заключено соглашение о предоставление субсидии на ремонт лоджий и устройство навесов над ними. |  |
| Мероприятие 2 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 1378,0 | 1327,39 | Заключен договор с Фондом кап.ремонта общего имущества многоквартирных домов. |  |
| Мероприятие 3«Предоставление сведений о техническом состоянии многоквартирных домов» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 8.****«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ»** | **4962,0** | **4 659,74** |  |  |
| Мероприятие 1 «Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них» | 1830,0 | 1 829,64 | Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них.  |  |
| Мероприятие 2«Ремонт сетей водопроводов, водопроводных колодцев» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3 «Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения» | 750,0 | 750,0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах сельского поселения. |  |
| Мероприятие 4«Газификация населенных пунктов поселения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5«Устройство блочно-модульной станции очистки сточных вод в д.Улитино» | 2053,0 | 1 774,58 | Заключен муниципальный контракт на приобретение контейнерно-блочной установки обезжелезивания воды. |  |
| Мероприятие 6 «Подготовка населенных пунктов для реализации Программы Правительства МО «Развитие газификации МО до 2017 года» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7«Газификация муниципальных квартир» | 34,0 | 10,52 | Заключен договор на технологическое присоединение к сети газораспределения муниципальной квартиры. |  |
| Мероприятие 8 «Устройство сетей водопровода» | 295,0 | 295,0 | Заключен муниципальный контракт на проектирование водопровода. |  |
| **Задача 9. «Развитие и содержание муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское»** | **58 987,0** | **58 986,65** |  |  |
| Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское» | 58 987,0 | 58 986,65 | Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания, целевая субсидия на приобретение основных средств. |  |
| **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **123 413,0** | **122 759,13** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Е.Ю. Нестерюк

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансиро-ванияна 2016 год (тыс. руб.)  | Фактическое финансиро-вание(тыс. руб.)  | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур  |  Причины невыполнения/несвоевре-менного выполнения/ текущая стадия выполнения  |
|  1  |  2  |  |  4  |  5  |
| **Задача 1**  **«Организация благоустройства территории»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Оплата электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт объектов линий уличного освещения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Содержание и ремонт водоразборных колонок общего пользования» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3«Окашивание территории, вырубка сухих и аварийных деревьев, побелка деревьев, покраска ограждений, опор и бордюров, уборка и озеленение территории, благоустройство общественных мест, дворовых территорий, объектов муниципальной собственности» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4«Содержание и ремонт детских площадок, устройство детских площадок, приобретение необходимого оборудования» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5 «Регулирование численности безнадзорных животных» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 6 «Ремонт существующих колодцев» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7 «Создание универсальной безбарьерной среды» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 8 «Приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Ершовское» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 2 «Содержание памятников воинской славы»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1 «Выполнение комплекса работ по содержанию памятников воинской славы» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 3 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Ершовское»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением муниципальных льгот ЖКУ гражданам» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Предоставление субсидий на выпадающие доходы, связанные с превышением тарифов на ресурсы максимально допустимым тарифам в кв.плате» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3 «Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ на капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения и ГВС, трубопровода ХВС» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4 «Компенсация выпадающих доходов управляющих компаний на содержание и ремонт, оплату ЖКУ в связи с отсутствием нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5 «Ремонт муниципальных квартир» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Предоставление субсидии юридическим лицам на установку общедомовых приборов учета горячей воды и отопления в многоквартирных домах» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2«Размещение в средствах массовой информации или сети Интернет сведений о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3«Модернизация линий уличного освещения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 5****«Содержание мест захоронений»** | **646,0** | **93,68** |  |  |
| Мероприятие 1«Выполнение комплекса работ по содержанию 11 кладбищ» | 94,0 | 93,68 | Заключен муниципальный контракт на приобретение песка для кладбищ |  |
| Мероприятие 2 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 552,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 6****«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Организация и проведение собраний с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по вопросу соблюдения законодательства РФ по вопросам улучшения экологической обстановки и наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 7****«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»** | **158,0** | **158,0** |  |  |
| Мероприятие 1 «Предоставление субсидии юридическим лицам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 158,0 | 158,0 | Заключен договор с Фондом кап.ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |
| Мероприятие 3«Предоставление сведений о техническом состоянии многоквартирных домов» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 8.****«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ»** | **21,0** | **21,0** |  |  |
| Мероприятие 1 «Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них» | 21,0 | 21,0 | Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них  |  |
| Мероприятие 2«Ремонт сетей водопроводов, водопроводных колодцев» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3 «Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4«Газификация населенных пунктов поселения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5«Устройство блочно-модульной станции очистки сточных вод в д.Улитино» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 6 «Подготовка населенных пунктов для реализации Программы Правительства МО «Развитие газификации МО до 2017 года» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7«Газификация муниципальных квартир» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 8 «Устройство сетей водопровода» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 9. «Развитие и содержание муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **825,0** | **272,68** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Е.Ю. Нестерюк

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансиро-ванияна 2016 год (тыс. руб.)  | Фактическое финансиро-вание(тыс. руб.)  | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур  |  Причины невыполнения/несвоевре-менного выполнения/ текущая стадия выполнения  |
|  1  |  2  |  |  4  |  5  |
| **Задача 1**  **«Организация благоустройства территории»** | **812,81** | **812,8** |  |  |
| Мероприятие 1«Оплата электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт объектов линий уличного освещения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Содержание и ремонт водоразборных колонок общего пользования» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3«Окашивание территории, вырубка сухих и аварийных деревьев, побелка деревьев, покраска ограждений, опор и бордюров, уборка и озеленение территории, благоустройство общественных мест, дворовых территорий, объектов муниципальной собственности» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4«Содержание и ремонт детских площадок, устройство детских площадок, приобретение необходимого оборудования» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5 «Регулирование численности безнадзорных животных» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 6 «Ремонт существующих колодцев» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7 «Создание универсальной безбарьерной среды» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 8 «Приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Ершовское» | 812,81 | 812,8 | Заключен муниципальный контракт по результатам совместных торгов на приобретение техники для нужд благоустройства- мини-погрузчик. |  |
| **Задача 2 «Содержание памятников воинской славы»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1 «Выполнение комплекса работ по содержанию памятников воинской славы» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 3 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Ершовское»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением муниципальных льгот ЖКУ гражданам» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Предоставление субсидий на выпадающие доходы, связанные с превышением тарифов на ресурсы максимально допустимым тарифам в кв.плате» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3 «Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ на капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения и ГВС, трубопровода ХВС» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4 «Компенсация выпадающих доходов управляющих компаний на содержание и ремонт, оплату ЖКУ в связи с отсутствием нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5 «Ремонт муниципальных квартир» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Предоставление субсидии юридическим лицам на установку общедомовых приборов учета горячей воды и отопления в многоквартирных домах» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2«Размещение в средствах массовой информации или сети Интернет сведений о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3«Модернизация линий уличного освещения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 5****«Содержание мест захоронений»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Выполнение комплекса работ по содержанию 11 кладбищ» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 6****«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Организация и проведение собраний с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по вопросу соблюдения законодательства РФ по вопросам улучшения экологической обстановки и наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 7****«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1 «Предоставление субсидии юридическим лицам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3«Предоставление сведений о техническом состоянии многоквартирных домов» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 8.****«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1 «Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2«Ремонт сетей водопроводов, водопроводных колодцев» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3 «Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4«Газификация населенных пунктов поселения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5«Устройство блочно-модульной станции очистки сточных вод в д.Улитино» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 6 «Подготовка населенных пунктов для реализации Программы Правительства МО «Развитие газификации МО до 2017 года» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7«Газификация муниципальных квартир» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 8 «Устройство сетей водопровода» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 9. «Развитие и содержание муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **812,81** | **812,8** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Е.Ю. Нестерюк